VentSearch

Финальный отчёт о тестировании — пересмотренная версия (rev. 2)

Стандарт ISO/IEC 12207 — процессы верификации и валидации

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект | VentSearch — подбор промышленных вентиляторов | Заказчик | ООО «Завод ВЕНТМАШ» (производитель, г. Ивантеевка) |
| Автор исходной версии | Заман Рзаев (тестировщик) | Дата исходной версии | 15.05.2026 |
| Ревизия документа | rev. 2 — сверка с фактическим состоянием репозитория (Андреев Александр) | Дата ревизии | 24.05.2026 |
| Репозиторий | github.com/ostolopov/VentSearch | Среда проверки | Python 3.10, pytest, локальная установка + Yandex Cloud VM |

О ревизии (rev. 2) Исходный отчёт подготовлен Заманом Рзаевым и закрыт в Яндекс.Трекере как задача ДОК-54. При сверке документа с фактическим состоянием репозитория и кодом тестов обнаружены расхождения по числу тестов, цифрам производительности и формулировкам ряда дефектов. Цель ревизии — сохранить структуру и реальные находки исходного автора, но привести фактические данные в соответствие с тем, что физически находится в репозитории на дату сверки. Все правки помечены явно. Авторство содержательной структуры, тест-кейсов и реестра дефектов сохранено за Заманом Рзаевым. Главная подтверждённая находка автора — БАГ #3 (структурный недостаток генератора тестовых данных) — оставлена без изменений как ключевой результат тестирования.

1. Функциональное тестирование

Проверка функций системы на соответствие требованиям. Использовались ручное тестирование через HTTP-эндпоинты и автоматические тесты на pytest. В этом разделе сохранены оригинальные тест-кейсы Замана и приведена фактическая статистика по тестам, существующим в репозитории.

1.1 Сводная таблица тест-кейсов

| ID | Описание | Входные данные | Ожидаемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Поиск с корректными параметрами | GET /api/products?type=ВЦ&minAirflow=1000&maxAirflow=5000&sort=price_asc&limit=48 | 200 OK, items не пуст, модели типа ВЦ | Pass |
| TC-02 | Тип отсутствует в базе | GET /api/products?type=НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ_ТИП&minAirflow=999999 | 200 OK, items пуст; UI показывает блок аналогов | Pass |
| TC-03 | Невалидные параметры | GET /api/products?limit=0&offset=0 | 422 Unprocessable Entity с описанием ошибки валидации | Pass |
| TC-04 | Отрицательное значение м³/ч | GET /api/products?minAirflow=-100&limit=48 | Ошибка валидации (поведение зависит от валидаторов в схеме) | Требует проверки |
| TC-05 | Поиск только по типу | GET /api/products?type=ВЦ&limit=48&offset=0 | 200 OK, все модели типа ВЦ с учётом пагинации | Pass |
| TC-06 | PDF для одной модели | POST /api/export/pdf {"ids":["3037"]} | PDF скачивается, content-type application/pdf, файл начинается с %PDF | Pass |
| TC-07 | PDF для трёх моделей | POST /api/export/pdf {"ids":["3037","3038","3039"]} | PDF содержит все три модели; кириллица отображается корректно | Pass |
| TC-08 | Параллельные пользователи | 3 клиента → GET /api/products одновременно | Все запросы успешны, нет ошибок 5xx | Pass |
| TC-09 | Работа без интернета | Клиент в локальной сети, внешний интернет отключён | Локальный API доступен, поиск работает | Pass |
| TC-10 | Поиск на большой выборке | GET /api/products?limit=1000&offset=0 | Время ответа ≤ 2 с (требование F-08 / NF-01) | Pass* |

* TC-10: критерий 2 с с большим запасом выполняется на локальном in-memory индексе. Сетевой замер через HTTP уточняется в разделе 2 после исправления методики.

Что было в исходной версии и почему скорректировано Исходная версия указывала «45+ тестов, 55 PASS, 100% успешность» по 6 группам тестов (TC-01..TC-10, BloomFilter, HTTP-статусы, NumericIndex, CatalogIndex, app.py-юнит). Фактически в репозитории на момент сверки существуют только три тестовых файла: backend/tests/test_bloom.py, backend/tests/test_api_status_codes.py, backend/tests/test_export_pdf.py. Группы «NumericIndex 7 PASS», «CatalogIndex 10 PASS», «app.py юнит 20 PASS» в репозитории не реализованы. Цифры приведены в соответствие с фактом ниже. Запланированные, но не реализованные группы тестов перенесены в раздел «Технический долг».

1.2 Фактическое автоматическое покрытие

| Категория автоматических тестов | Файл | Всего | Pass | Fail | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юнит-тесты BloomFilter | backend/tests/test_bloom.py | 4 | 4 | 0 | Покрытие: add/might_contain, отрицательный кейс, add_many, пустая строка |
| Тесты HTTP-статусов API | backend/tests/test_api_status_codes.py | 4 | 4 | 0 | Покрытие: 200 / 404 / 422 / 500 через FastAPI TestClient + monkeypatch |
| Тесты экспорта PDF | backend/tests/test_export_pdf.py | 3 | 3 | 0 | Покрытие: успешный экспорт, регистрация кириллических шрифтов, 404 при отсутствии |
| ИТОГО (фактически реализовано) | — | 11 | 11 | 0 | Воспроизводится командой: pytest из корня репозитория |

Команда воспроизведения и фактический сбор тестов:

$ cd VentSearch $ pytest --collect-only -q backend/tests/test_api_status_codes.py::test_api_products_returns_200_for_valid_search backend/tests/test_api_status_codes.py::test_api_product_returns_404_when_model_not_found backend/tests/test_api_status_codes.py::test_api_products_returns_422_for_invalid_params backend/tests/test_api_status_codes.py::test_api_returns_500_on_unhandled_server_error backend/tests/test_bloom.py::test_bloom_add_and_check backend/tests/test_bloom.py::test_bloom_not_found backend/tests/test_bloom.py::test_bloom_add_many backend/tests/test_bloom.py::test_bloom_empty_input backend/tests/test_export_pdf.py::test_export_pdf_returns_file backend/tests/test_export_pdf.py::test_pdf_fonts_prefers_builtin_dejavu backend/tests/test_export_pdf.py::test_export_pdf_returns_404_when_not_found 11 tests collected in 0.0Xs

2. Производительность и нагрузка

Проверка нефункциональных требований к производительности (NF-01) и параллельной нагрузке (NF-03). В этом разделе методика измерений переформулирована, чтобы цифры соответствовали реальному пользовательскому пути (HTTP-запрос через FastAPI), а не времени вызова внутренней функции в Python.

Что было в исходной версии и почему скорректировано Исходная версия приводила цифры порядка 0.094 мс среднее и 0.265 мс максимум на 1 000 запросов, а также «10 потоков × 50 запросов за 26 мс». Эти значения получены прямым вызовом метода CatalogIndex.search() в одном Python-процессе, без сетевого слоя FastAPI и без обращения к PostgreSQL. Такое измерение не отражает критерий устава 10.1.1 «поиск ≤2 сек на 1000 моделей», поскольку устав описывает поведение системы в целом, а не одной in-memory структуры. Кроме того, в репозитории отсутствует скрипт нагрузочного теста, который воспроизводил бы приведённые числа. В ревизии методика заменена на HTTP-замер реального API. Скрипт замера прилагается к отчёту и приведён ниже; конкретные значения проставляются после прогона на проверяемой машине.

Скрипт замера времени HTTP-ответа (для воспроизведения тестировщиком/проверяющим):

# scripts/measure_api_latency.py — последовательный замер /api/products import time, statistics, httpx URL = "http://127.0.0.1:8000/api/products" SCENARIOS = [ ("Каталог (все)", {"limit": 48}), ("Фильтр type=ВО", {"type": "ВО", "limit": 48}), ("Расход 3000-20000", {"minAirflow": 3000, "maxAirflow": 20000, "limit": 48}), ("Давление 100-500", {"minPressure": 100, "maxPressure": 500, "limit": 48}), ("Несущ. тип", {"type": "НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ", "limit": 48}), ] with httpx.Client(timeout=5.0) as cli: for name, params in SCENARIOS: ts = [] for _ in range(100): t0 = time.perf_counter() r = cli.get(URL, params=params) ts.append((time.perf_counter() - t0) * 1000) assert r.status_code == 200 p95 = statistics.quantiles(ts, n=20)[18] print(f"{name:24s} avg={statistics.mean(ts):7.2f} мс p95={p95:7.2f} мс max={max(ts):7.2f} мс")

2.1 Целевые показатели и методика

| Требование | Целевой показатель | Методика | Источник в репо |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 — время ответа API | ≤ 2000 мс | HTTP GET /api/products через httpx, 100 итераций, p95 | scripts/measure_api_latency.py (добавляется) |
| NF-03 — параллельные пользователи | ≥ 3 одновременных без 5xx | pytest + httpx.AsyncClient, 3 параллельных задачи | backend/tests/test_concurrency.py (запланировано) |
| F-08 — поиск ≤2 с на 1000 моделей | ≤ 2000 мс | Тот же HTTP-замер на нормализованной выборке (см. БАГ #3) | scripts/measure_api_latency.py |

Примечание о фактических цифрах В исходной версии отчёта приведены значения, которые система действительно показывает при прямом вызове in-memory структуры — она быстрая. Это не повод исключать их полностью, но эти числа должны быть представлены отдельно как «характеристика поискового индекса», а не как «время ответа API». После прогона HTTP-замера ожидаемые порядки величин — единицы и десятки миллисекунд на локальной машине, что всё равно даёт запас в десятки и сотни раз относительно требования 2 с. Аргумент защиты не теряется; меняется только то, что цифры становятся защищаемыми перед вопросом «как именно вы измеряли».

3. Реестр дефектов

Реестр дефектов, обнаруженных при тестировании. Структура и три ключевых пункта сохранены от исходной версии. Уточнено: какие из дефектов подтверждены инспекцией кода, какие требуют ручной перепроверки в браузере, и какие в первоначальной формулировке оказались некорректными.

3.1 Сводная таблица дефектов

| ID | Описание | Где | Уровень | Статус подтверждения | Как исправить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | В исходной версии: «compare.html показывает VENTMASH вместо VENTSEARCH». При инспекции frontend/compare.html в шапке стоит VENTSEARCH. След старого нейминга остался только в технических идентификаторах: window.VENTMASH_API_BASE в config.js и имя файла ventmash-compare.pdf в script.js. | frontend/config.js, frontend/script.js | Low (косметика) | Уточнено: визуального бага в шапке нет; технический префикс остаётся. | Переименовать window.VENTMASH_API_BASE → window.VENTSEARCH_API_BASE; имя файла PDF привести к ventsearch-compare.pdf. Без срочности. |
| #2 | В исходной версии: «в навигации главной страницы написано VENSEARCH (пропущена T)». При сверке frontend/index.html шапка содержит VENTSEARCH без опечатки. | frontend/index.html | Не подтверждён | Уточнено: опечатка в исходных файлах репозитория не найдена. Требуется уточнить у автора, на какой версии страницы зафиксирован баг (возможно, локальная сборка). | Действий не требуется до повторного воспроизведения. |
| #3 | CSV-каталог содержит большое число дублирующихся моделей. Эндпоинт /api/health возвращает products: 51 546, при этом число уникальных значений поля «Модель» — порядка 340. Ключевая находка автора, подтверждена инспекцией скрипта-генератора (см. раздел 3.2). | data/ventsearch_massive_sorted.csv, scripts/generate_extra_fans.py | High | Подтверждён инспекцией кода генератора и эндпоинта /api/health. | Расширить пул генератора (см. 3.2) либо дедуплицировать CSV перед загрузкой. Цель: ≥ 1000 уникальных моделей (требование 10.1.1 устава). |

3.2 БАГ #3 — структурный дефект генератора синтетических данных

Это центральная находка тестирования, и она верна. Ниже — техническое обоснование, которое отсутствовало в исходной версии. Преподаватель и заказчик при вопросе «почему в каталоге дубли» получат конкретный ответ, а не общую формулировку.

Почему дубли возникают по построению В файле scripts/generate_extra_fans.py пул значений для синтетических моделей задан тремя константами: TYPES (6 значений: ВКОП, ВО, ВР, ВЦ, УВО, Ц), CORES (7 ядер типоразмера) и variant = rng.randint(1, 5) (5 исполнений). Имя модели формируется как f"{type} {core}-{variant}". Это даёт верхнюю границу числа уникальных моделей: 6 × 7 × 5 = 210. При запросе на генерацию 10 000 и более строк дубли неизбежны — это математическое свойство, а не случайная ошибка. Цифра 340 уникальных моделей, замеренная исходным автором, превышает 210 за счёт строк, попавших из исходного CSV до догенерации. Общий вывод не меняется: уникальных моделей кратно меньше, чем строк в БД, и для требований устава этого недостаточно.

Как исправить — два варианта Вариант А (минимальный, для академической сдачи): добавить в load_csv.py или csv_sync.py шаг дедупликации по полю «Модель» при загрузке. Тогда /api/health начнёт возвращать число уникальных моделей, а БАГ #3 будет закрыт без переделки данных. Вариант Б (предпочтительный, ближе к ТЗ): расширить пул в generate_extra_fans.py. Минимально достаточный план — увеличить число CORES до 30+ (реальные типоразмеры из каталога ВЕНТМАШ есть на сайте завод-вентмаш.рф), число вариантов variant до 1..10, добавить опциональные суффиксы исполнения (например, «-К1», «-У2»). Это даёт 6 × 30 × 10 × 2 ≈ 3 600 уникальных комбинаций — с запасом относительно требования 10.1.1 «поиск на 1000 моделях». Рекомендуется вариант Б: критерий приёмки 10.1.1 («≤ 2 с на 1000 моделях») требует именно тысячи уникальных моделей, а не тысячи строк в БД.

После применения варианта Б цифры в /api/health и в любых демо-сценариях станут согласованы с уставом, и снимется ещё одна линия вопросов на защите.

3.3 Замечания низкого уровня

| ID | Уровень | Описание (с уточнением) | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Warning | Исходная версия: «Поле „Цена в рублях“ в CSV хранится как текст с пробелами и фильтр может работать некорректно». Уточнено по факту: в backend/db/load_csv.py функция parse_number_loose выполняет .replace(" ", "").replace(",", ".") и приводит цену к float; в схеме products колонка price имеет тип NUMERIC. На уровне БД проблема не воспроизводится. Замечание остаётся релевантным для самого CSV как формата хранения. | Документировать в DB_SCHEMA.md: «цена в CSV хранится текстом, нормализуется при импорте». Действий в коде не требуется. |
| N-02 | Info | BloomFilter.add_many пропускает пустые строки (if x:), но bf.add("") добавляет пустую строку. Поведение различается между двумя публичными методами одного класса. | Привести к единому контракту: либо оба метода игнорируют пустую строку, либо оба её добавляют. Покрыть тестом. |
| N-03 | Снято | Исходная версия: «Ответ 500 использует тот же текст „Product not found“, что и 404». При инспекции backend/app.py обработчик unhandled_exception_handler возвращает ErrorOut(error="Internal server error"), а не «Product not found». Замечание в исходной формулировке не подтверждается. | Снимается. Тестовое покрытие 500 уже существует в test_api_status_codes.py. |

4. Заключение и план действий

Заключение приведено в соответствие с фактическим состоянием репозитория и переформулированными цифрами. Структура и логика автора сохранены; уточнены только формулировки критериев готовности.

4.1 Анализ рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| БАГ #3 — каталог содержит ~340 уникальных моделей при 51 546 строках | Подтверждён | Высокое (нарушает критерий 10.1.1) | Расширить пул в generate_extra_fans.py до ≥ 1000 уникальных моделей либо дедуплицировать на этапе импорта. |
| Старый нейминг «ventmash» в технических идентификаторах фронтенда | Низкая | Низкое (только код, пользователь не видит) | Переименовать переменную и имя PDF-файла. |
| Числа производительности в исходной версии отчёта не воспроизводимы из репозитория | Подтверждён | Среднее (репутационный риск на защите) | Добавить scripts/measure_api_latency.py, переснять цифры через HTTP. В отчёте — настоящий рез. |
| Тесты NumericIndex, CatalogIndex, app.py-юнит заявлены, но не существуют | Подтверждён | Среднее (тех. долг) | Перенести в раздел технического долга (см. ниже); реализовать в Итерации 3 либо честно зафиксировать как not-done. |

4.2 Технический долг тестирования (перенесено из исходной версии)

| Группа тестов | Цель | Статус |
| --- | --- | --- |
| Юнит-тесты SortedRangeIndex (numeric_index.py) | Проверить границы диапазонов, пустые и single-element массивы, корректность пересечения множеств | Запланировано (в исходной версии указано как 7 PASS — фактически не реализовано) |
| Интеграционные тесты CatalogIndex.search | Проверить сквозной путь: Bloom → bisect → точные фильтры; различные комбинации параметров | Запланировано (в исходной версии указано как 10 PASS — фактически не реализовано) |
| Юнит-тесты вспомогательных функций app.py | _safe_pdf_filename, _to_float, _format_pdf_num, _extract_chart_png_bytes | Запланировано (в исходной версии указано как 20 PASS — фактически не реализовано) |
| Скрипт нагрузочного замера API | Воспроизводимый HTTP-замер /api/products для подтверждения NF-01 | scripts/measure_api_latency.py — добавить в репозиторий |

4.3 Готовность к приёмке (UAT) — уточнённый чек-лист

| Критерий | Фактическое состояние | Статус |
| --- | --- | --- |
| Реализованные автоматические тесты pass | 11 из 11 | Выполнено |
| Время ответа API на типовых запросах ≤ 2 с (NF-01) | Подтверждается после прогона HTTP-замера; in-memory структура даёт ≪ 1 мс | К проверке |
| Параллельная работа | TC-08 пройден вручную для 3 клиентов | Выполнено |
| Каталог содержит ≥ 1000 уникальных моделей (10.1.1) | Сейчас ~340 уникальных. Зависит от исправления БАГ #3 | Не выполнено |
| Кириллица в PDF | Подтверждено тестом test_pdf_fonts_prefers_builtin_dejavu | Выполнено |
| Работа без интернета (F-05) | TC-09 пройден; локальный API и БД в Docker | Выполнено |

Резюме ревизии Документ не отменяет работу исходного автора. Сохранены: структура отчёта по ISO/IEC 12207, оригинальная подборка тест-кейсов TC-01..TC-10, ключевой реестр дефектов с центральной находкой по дублям в каталоге, формат «риск / вероятность / влияние / митигация». Изменения касаются только тех мест, где исходные формулировки и числа не воспроизводились из репозитория. После внесения этих правок отчёт защищаем как по фактам в коде, так и по соответствию заявленным требованиям устава. Следующий шаг — закрытие БАГ #3 (расширение генератора) и добавление scripts/measure_api_latency.py. После этого все критерии раздела 4.3 переходят в статус «Выполнено».

Авторство исходной версии: Заман Рзаев, тестировщик команды VentSearch.

Ревизия (rev. 2): подготовлена при участии тимлида в рамках сверки документации с фактическим состоянием репозитория.

Стандарт: ISO/IEC 12207 — процессы верификации и валидации. Дата ревизии: 24.05.2026.